信阳市公安局2021年智慧安防小区

管控系统重点项目绩效评价报告

根据《信阳市财政局关于开展2021年度市级财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（信财效〔2022〕8号）等相关文件精神，固始华展联合会计师事务所受信阳市财政局委托，本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则，对2021年度信阳市公安局智慧安防小区管控系统重点项目进行了绩效评价。现将有关情况报告如下。

- 一、基本情况

- （一） 项目概况

- 1.项目背景

为深入推进信阳市社会治安防控体系建设，建设更高水平的“平安信阳”，根据公安部、河南省公安厅的部署和信阳市“雪亮工程”建设的有关要求，信阳市委、市政府制定了《信阳市加快社会治安防控体系建设推进智慧安防小区建设工作方案》（信办发〔2020〕13号）。按照方案要求，分三级搭建“智慧安防小区”工作平台：在市公安局（含分局）搭建市级统一平台，实现数据全息感知、全程采集、全量汇聚；县公安局搭建县区级平台实时汇集各小区数据；各小区（根据类别）搭建小区级平台在物业管理中心独立设置、闭环运行，实现前端采集、异常处置、民生服务等功能。为贯彻落实各级相关政策要求，信阳市公安局作为智慧安防小区建设的主要负责部门，2021年申请设立“信阳市公安局智慧安防小区管控系统建设项目”，通过在分局端拓宽和整合“一标三实”数据，在小区部署智能感知设备、技防监控设备，逐步构建起全时监控、全域巡查、全民互动智慧安防体系，实现推动全市各类小区动态信息全采集、安全状态全监测、居民求助全应答、数据汇聚全共享。

- 2.主要内容

项目建设主要为智慧安防小区市级应用平台建设，包括5套系统（平台）构建以及36台（套）设备的采购及安装。平台设计容量含全市2000个小区物联感知设备接入管理及数据分析处理，系统分两期建设，一期部署完成智慧安防小区管控系统平台基础应用接入市辖区内小区物联网数据；二期完善市级智慧安防小区管控系统平台应用，接入各县小区上传汇聚的物联网数据，逐步实现社区态势动态可知、社区要素可查可控，打造“基础工作信息化、预警研判智能化、智能管理便捷化”的智慧社区警务实战应用体系。

根据信阳市发改委《关于信阳市公安局智慧安防小区管控系统建设项目可行性研究报告的批复》（信发改高技〔2021〕217号）文，智慧安防小区管控系统建设项目于2021年9月28日批复，因受疫情等客观因素影响，该项目于2022年1月正式实施，于9月底项目建设完成。根据《信阳市财政局关于开展2021年度市级财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》文件精神，对跨年度项目，根据情况适当拓展1-2年进行总体或阶段性评价，因此该项目评价期间拓展到2022年9月。

- （二）资金投入及使用情况

根据信阳市发改委《关于信阳市公安局智慧安防小区管控系统建设项目可行性研究报告的批复》（信发改高技〔2021〕217号），项目估算总投资为848.96万元，资金来源为市财政投资。2022年3月4日通过招标与中国通信建设集团有限公司签订合同，合同金额为608.76万元，最终经过结算审计确定项目建设费用为601.36万元。根据合同，分2期付款，首期：硬件设备部分到货后支付硬件部分总价款的50%；末期：项目完工终验后进行结算审计，并以结算审计金额据实完成支付项目审定金额的85%，留取项目审定金额15%作为质保金，分3年按照每年支付5%的进度无息支付（实际支付时按照《信阳市财政局关于清理政府采购项目质量保证金的通知》信财购{2022}9号的要求，调整为全额支付）。截止2022年9月30日实际到位资金601.36万元，实际支付601.36万元，预算执行率100%。

- （三）项目绩效目标

- 1.总目标

深入推进“平安信阳”建设，进一步提升全市基层社会治理智能化水平，有效提高居民小区安全管理和服务群众能力，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

- 2.年度目标

根据智慧安防小区管控系统建设方案，评价组对本次评价项目的绩效目标进行了梳理，具体绩效指标见下表：

项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 硬件设备采购数量完成率 | 100% |
|  |  | 购置安装系统、平台数量完成率 | 100% |
|  | 产出质量 | 硬件设备验收合格率 | 100% |
|  |  | 系统、平台验收合格率 | 100% |
|  | 产出时效 | 硬件设备采购完成及时率 | 100% |
|  |  | 系统、平台交付及时率 | 100% |
|  |  | 资金结算时效性 | 100% |
|  | 产出成本 | 项目总成本控制有效性 | 预算内 |
| 效果 | 社会效益 | 刑事警情和治安警情 | 下降 |
|  |  | 人民群众安全感和小区治安管理水平 | 提升 |
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 明显 |
|  | 满意度 | 小区居民的满意度 | ≥90% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- (一) 绩效评价对象、目的和范围

本次评价对象是2021-2022年度智慧安防小区管控系统建设项目；评价目的主要是评价该项目的绩效目标是否符合相关政策，预算是否合理，资金使用是否规范；评价范围包括被评价项目所涉及资金的具体规模、使用方向及完成情况，主管部门的经费使用和管理情况。通过对项目立项、项目实施、资金拨付、项目监控等各环节进行评价，剖析智慧安防小区管控系统建设项目在项目预算、管理及项目实施中引入绩效管理理念，发现存在的问题，探究其可能的原因,规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

- (二) 绩效评价指标体系

整个评价体系设置本4个一级指标（决策、管理、产出、效果）；12个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、业务管理、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度）；26个三级指标，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入到过程、产出和效果的绩效逻辑路径。

- (三) 绩效评价原则、评价方法、评价标准

本次绩效评价力求在客观公正的前提下，遵循科学规范、绩效相关的原则，依据计划标准和历史标准等评价标准，采取比较法、关键指标法、因素分析法、综合评议法和问卷调查法等方法，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

- （四）绩效评价工作过程

- 本次绩效评价历经前期准备、方案制定、实地调研、数据整理、报告撰写等阶段，在此基础上，按要求形成初步评价报告，并与市公安局保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

项目2022年9月底完成了5套系统（平台）构建以及36台（套）设备的采购及安装，并通过验收，目前已实现前端上线小区400个，根据平台相关数据统计与社会调查结果，项目实施后，治安防控实效有所提升，刑事警情和治安警情同比下降，小区治安管理水平得到改善，居住安全感明显提升。但也存在绩效目标编制及自评开展不到位，预算编制有偏差等问题。

依据绩效评价指标体系进行评分，从绩效评价情况看，2021年度智慧安防小区建设项目内容科学、规范，基本达到了项目的预期目标和效果。经评价组绩效评价，最后评定本项目综合评价得分90.95分，绩效评级为“优 ”。具体情况见下表：

绩效评价得分概况

| 指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.决策 | 15 | 9.4 | 62.67% |
| B.管理 | 30 | 29.25 | 97.5% |
| C.产出 | 30 | 28.5 | 95% |
| D.效果 | 25 | 23.8 | 95.2% |
| 合计 | 100 | 90.95 | 90.95% |

- 四、绩效评价指标分析

- (一) 决策分析

决策类指标包含3个二级指标，6个三级指标，权重15分，实际得9.4分，得分率为62.67%。该指标扣分较多，从总体上看，项目立项依据充分，程序规范，资料完善。但绩效目标欠合理，无法用以全面反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；绩效指标设置不清晰、不完整，指标值不切实贴近实际，与项目目标任务数不能相对应；预算编制不够科学，没能提供各项设备金额的确定过程，测算依据不够充分，资金分配和实际投入有一定差距。

- （二）管理分析

管理类指标包含2个二级指标，8个三级指标，权重30分，实际得29.25分，得分率为97.5%。从总体上看，项目管理制度健全有效，建立了从政府采购、合同管理到基本建设等一系列规章制度，采购程序合规，程序运转规范；资金管理制度健全，资金到位率100%，预算执行率100%；资金使用合规，支出具有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途。但财务监管不完全到位，缺乏采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

- （三）产出分析

产出类指标包含4个二级指标，8个三级指标，权重30分，实际得28.5分，得分率95%。从总体上看，产出数量、产出质量、产出成本指标得分率均100%，项目已于2022年9月底完成了系统构建以及设备的采购，并通过验收，验收合格率100%，项目总成本控制在预算内。但由于疫情原因和管控政策，时效指标中软件没有及时交付，虽因不可抗力导致项目进度延迟，但并没有按合同约定履行变更手续。

- （四）效果分析

产出类指标包含3个二级指标，4个三级指标，权重25分，实际得23.8分，得分率95.2%。从总体上看，项目产出目标完成情况较好，根据平台相关数据统计与社会调查结果，项目实施后，治安防控实效有所提升，刑事警情和治安警情同比下降，小区治安管理水平得到改善，居住安全感明显提升，从问卷调查结果看，小区居民满意度达100%。但考虑社会效益指标（人民群众安全感和小区治安管理水平、刑事警情和治安警情）为定性指标，无法准确衡量效果的最高程度，减按优秀 90%计分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 1、建立完善的项目管理制度，规范项目管理

信阳市公安局建立了从政府采购、合同管理到基本建设等一系列规章制度，项目管理制度健全。对于采购建设类项目，市公安局从立项申请→初步设计→招标→工程建设→竣工验收→结算审计→资料归档等拥有一套完整的运行程序，从而确保了项目顺利、有效的实施。

- 2、加强资金管理，严格资金审批程序

- 市公安局按照已批复的建设内容、规模和标准对项目进行建设，按照国家有关法律、法规合理安排和使用建设资金；建立了收支管理制度，明确了资金使用的范围、职责、内容、审批流程，为项目实施提供资金制度保障；在执行预算资金的过程中，严格遵守审批流程，项目资金使用规范，做到专款专用，防止项目资金被挤占挪用，确保了资金安全、合理使用。

- 3、项目实施有效，治安管理水平明显提升

为深入推进信阳市社会治安防控体系建设，进一步提升全市社会治理智能化水平，建设更高水平的“平安信阳”，信阳市公安局充分发挥主力军作用，积极行动，有效推进项目建设，在方案制定、机制建立、日常督导、公安平安信息汇聚等方面出台细化措施，有效搭建了集安防小区规范化管理、数据深度挖掘分析和智能预警研判为一体的智慧安防小区管控系统，同时督促运营商做好后期运维工作，大力推进智慧安防小区建设，目前已建成前端上线小区约400个。根据警综平台相关数据统计，信阳市2022年1-10月接报有效警情38989起，同比减少1549起，同比下降3.82%，其中侵财案件10845起，减少5067起，同比下降31.84%。项目的实施进一步提升了基层社会治理智能化水平，有效提高了居民小区安全管理和服务群众能力。

- （二）存在的问题

1、预算编制不够科学，实际支出金额与预算申请金额差异较大。一是申请项目资金预算时，虽从设备购置、运维费用、平台系统建设等方面编制了项目预算明细，但未能提供该报价中各项设备金额的确定过程，额度测算依据不充分；二是项目立项时估算总投资与预算金额差距较大；三是预算编制资料缺失，仅提供项目支出预算申报表，正式申请资料缺失。

2、绩效目标编制及自评开展不到位，预算绩效管理有待加强。一是绩效目标及指标设置不规范，绩效管理体系不够完善。根据提供的项目绩效目标申报表，虽设置了绩效指标，但绩效指标过于简单、抽象，不能反映项目实施内容，导致无法结合相关决策内容，以清晰、可衡量的指标值对项目绩效进行评价，不利于后期跟踪评价考核，预算绩效管理基础工作有待完善。二是项目自评工作开展不到位，由于评价指标体系不科学、无法衡量，也导致自评工作难有效开展，流于形式，预算绩效管理有待加强。

3、财务监控不完全到位。一是项目支出与预算批复不完全一致；二是没有采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

- 六、有关建议

- 1、加强预算管理工作，夯实预算编制基础。一是加强预算编制工作，做好事前调查研究和分析工作，精细化编制预算。二是高度重视项目预算执行工作，及时发现预算执行存在的问题，及时调整无法支出的项目预算指标。三是加强预算执行分析，落实相关责任，更进工作方式，提高项目运行效率和成效。

2、强化绩效管理理念，提高绩效管理工作水平。一是提高绩效目标和指标设置精准度，建议结合部门职能、年度绩效目标和项目特点，编制可考核的量化和细化绩效指标，通过将目标分解细化、清晰量化，为项目实施指定方向，同时为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核指标。二是强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。三是进一步加强组织领导，从源头上提升各部门、各项目实施单位对预算绩效管理认识，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，强化绩效自评工作的指导、监督，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

3、建立健全专项资金管理制度，促进制度落实。为使项目专项资金监管更具效力，需要加强专项资金管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确专项资金使用流程和标准，对项目实施过程所需专项资金进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

### 4、建立健全项目管理制度，有效监管项目实施。为使项目监管更具效力，需要加强管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确实施流程和执行标 准，对项目实施过程进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。